陕煤化物发〔2018〕143号

陕西煤业化工物资集团有限公司

关于印发《社会贸易项目运营风险评估分类管理办法》的

通    知

公司所属各单位、机关各部门：

为了规范社会贸易项目风险评估分类工作，及时掌握陕西煤业化工物资集团有限公司社会贸易项目实际运营状态，有针对性的规避和化解存在的风险问题，建立健全物资集团风险防控体系，推动社会贸易业务健康、有序前进。经2018年6月19日总经理办公会研究通过，现将物资集团《社会贸易项目运营风险评估分类管理办法》下发给你们，请认真学习并遵照执行。

（本页无正文）

陕西煤业化工物资集团有限公司

2018年6月27日

抄送：公司各领导。

陕西煤业化工物资集团有限公司综合管理部  2018年6月27日印发

社会贸易项目运营风险评估分类管理办法

第一章  总  则

第一条  为了保障物资集团社会贸易项目的健康、有序开展，建立科学、规范的社会贸易项目运营风险评价体系，了解和掌握各社会贸易项目的运营实际，督促各社会贸易单位积极有效的开展社会贸易风险的预防和控制工作，有效规避和及时化解各类社会贸易风险，特制定本办法。

第二条  本办法依据物资集团《社会贸易管理制度》（陕煤物发[2017]168号）《社会贸易合作方管理办法》（陕煤物发[2017]196号）《第三方仓储监管合作方管理办法》（陕煤物发[2017]197号）《社会贸易项目运营管理办法》（陕煤物发[2017]229号）等制度办法的有关规定制定。

第三条  社会贸易项目风险分类评估，就是通过建立科学有效的项目运营状态风险防控评价体系，充分发挥风险管理的监督、预防和控制作用，对社会贸易项目运营状态进行动态监控，量化评定，分类治理，以此推动公司整体社会贸易业务健康有序运行。

第四条  分类评估的基本原则是“按月评估、及时预警、有效管理、防范风险”。其目的是防范贸易风险的发生，维护公司利益。

第五条  本办法适用于物资集团所属各单位、国际物流各分（子）公司、华清国际（香港）有限公司。

第二章  职责分工

第六条  风险防控管理部负责社会贸易项目风险评估分类的实施工作，评估社会贸易项目风险等级，通报风险情况，提出预防和处置意见以及风险问题的调查工作。并进行实施社会贸易项目运营风险评估结果的认定。

第七条  市场营销部依据项目风险评估结果组织落实贸易项目的推进、问题处置和退出的相关工作。

第八条  企业管理部负责将项目风险评估认定结果作为绩效考核依据之一，进行考核。

第九条  资产部（核算中心）负责按月提供社会贸易项目风险评估所需的相关财务数据。华清国际（香港）公司、储运公司社会贸易项目相关财务数据同期分别提供。

第十条  项目实施主体单位负责项目当期运营数据的收集、分析、汇总、上报工作。项目运营中问题的协调处理以及风险的控制。

第三章  分类标准

第十一条  社会贸易风险等级划分Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类四个等级。Ⅰ类为社会贸易项目运营状态正常，Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类为社会贸易项目运营状态不正常，风险程度逐级增大。

第十二条  运营管理分类评估标准。具体标准如下：

Ⅰ类指国家政策、市场环境良好，合作方经营情况成熟稳定，配合度高，协议或合同的执行能够按期履行并完全实现，贸易过程三流统一，项目整体运营状态平稳健康。

Ⅱ类指国家政策、市场环境良好，合作方配合度高，但在履行协议或合同时非我方原因出现一定违约现象，问题周期较短，金额相对较小，通过协调或启动相应措施，短期内能够解决问题，或问题在可控范围内，对后期合作不会造成本质影响，但需要加大风险监控和处置力度的。

Ⅲ类指项目运营状态出现明显的恶化，协议或合同履行时断时续或连续延期，合作方诚信度持续降低，后期合作前景不明朗，贸易量或价差连续超过三个月未按协议或合同约定实现，数值累积上升，金额相对较大；或本金安全受到威胁的情况；或达到下列量化指标之一的：

（一）贸易量实现率（实现贸易量/计划贸易量*100%）累计未达到50%（含50%）以上的；

（二）价差实现率（实现价差/计划价差*100%）累计未达到50%（含50%）以上的；

（三）价差收回率（收回价差/实现价差*100%）累计未达到80%（含80%）以上的（实现价差如果超计划价差完成的按计划价差计算）；

（四）应收账款按约定应收回而未收回逾期超出90天且没有有效回款保证措施的，金额超过500万的（含500万）；

Ⅳ类指项目运营中断，在采取所有可能的措施，我方权益仍无法得到保障，本金可能损失的，须通过法律途径解决的。

第四章  评估分类

第十三条  《社会贸易项目风险情况评价表》依据合作方状态、本金安全、履约情况以及会议纪要、合作协议约定的任务指标的实现为基础内容制定。细分为政策环境情况、跌价风险措施、价差回收、资金收付、库存情况、合作方情况、贸易量、价差方面。

《社会贸易项目风险情况评价表》见附件一。

第十四条  《社会贸易项目风险情况评价表》以项目为单位，由项目实施主体单位编制，填报内容必须真实、有效，贸易量、价差等数据必须和当期财务数据保持一致，不得虚报、瞒报。

报送流程为：编制完成的《社会贸易项目风险情况评价表》，由项目经理，项目实施主体单位负责人签字加盖单位公章，经风险防控管理岗审核后，由风险防控管理岗报送物资集团风险防控管理部。

第十五条  社会贸易项目评估分类工作每月进行一次，风险防控管理部根据《社会贸易项目风险情况评价表》，结合核算中心当期该项目的经营数据、资金应收应付数据，对各项目运营状态客观评估，并进行项目Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类等级的划分，按月通报。

第十六条  《社会贸易项目风险情况评价表》的报送日期为次月5日前，节假日顺延。

第五章  分类管理

第十七条  被评估为Ⅰ类的社会贸易项目，项目实施主体单位应保持好项目运营的正常状态，做好贸易渠道维护工作。

第十八条  被评估为Ⅱ类的社会贸易项目，项目实施主体单位需加大项目管理力度，及时化解风险。对连续三次被评为Ⅱ类的项目，项目实施主体单位针对问题向风险防控管理部和市场营销部报送书面情况汇报，说明问题原因、应对措施及整改期限，并严格落实。

第十九条  被评估为Ⅲ类的社会贸易项目，项目实施主体单位制定问题解决方案并上报，严格实施。市场营销部和风险防控管理部予以监督指导。连续三个月问题仍无法得到实质性解决的，由项目实施主体单位提交项目专题报告，明确项目是否继续运行，分析存在问题原因和后果，约定解决问题的时限、方法或退出的步骤、措施。风险防控管理部组织相关部门进行该项目问题的研究评估，形成处置意见。市场营销部根据处置意见牵头组织该项目后续工作的落实。

第二十条  被评估为Ⅳ类的社会贸易项目，应立即停止业务合作，核对账务、库存。风险防控管理部组织相关部门进行问题专项调查，形成处置意见。市场营销部根据处置意见牵头组织该项目的清理、退出工作。如涉及法律纠纷将按公司《法律事务管理制度》[2012年158号]文件规定执行。

第二十一条  《风险提示书》是实现社会贸易风险预警的重要手段，是对贸易过程中某个风险面或风险点的指导和规范。警示内容包括国家政策、市场动态、业务执行等多方面。由风险防控管理部根据日常实时监测结果或有关资料信息，对单个或多个项目实施主体单位发送，并提出相关要求或建议。

被评为Ⅱ类（含Ⅱ类）以上的社会贸易项目，风险防控管理部可根据风险因素产生的原因、性质，影响及后果下达《风险提示书》, 收到《风险提示书》的单位，要根据风险提示要求，结合自身实际情况，开展风险应对工作。

第六章  考  核

第二十二条  风险评估分类的考核标准，依据评估分类通报结果采取“就高不就低”的原则考核，即一个单位或项目部项下的多个社会贸易项目，按单个项目被评估的最高风险等级统一执行。单位负责人执行年度考核，项目经理执行季度考核。

（一）季度末被评估为Ⅱ类的社会贸易项目，对项目经社会贸易经营业绩考核时，将公司预扣的风险抵押金比例从20%提高至30%。

（二）季度末被评估为Ⅲ类的社会贸易项目，对项目经社会贸易经营业绩考核时，将公司预扣的风险抵押金比例从20%提高至50%。

年末被评估为Ⅲ类的社会贸易项目，将扣减单位负责人管理年薪风险防控考核权重30分（满分100分）。取消该单位、单位负责人、项目经理先进单位和先进个人的评选资格。

（三）季度末被评估为Ⅳ类的社会贸易项目，对项目经社会贸易经营业绩考核时，将公司预扣的风险抵押金比例从20%提高至100%。

年末被评估为Ⅳ类的社会贸易项目，将扣减单位负责人管理年薪风险防控考核权重50分（满分100分）。取消该单位、单位负责人、项目经理先进单位和先进个人的评选资格。

项目经理社会贸易经营业绩季度考核风险抵押金多扣部分，按年度考核，年底（12月）被评估评级为Ⅰ类的予以兑现；年底（12月）被评估评级为Ⅱ类的予以兑现50%；年底（12月）仍被评估为Ⅲ类、Ⅳ类的不予兑现。

第二十三条  报表报送情况考核。

对填报不认真，格式不规范，不按期上报，填报数据失真，虚报数据，瞒报问题的单位，年末考核时将扣减单位负责人管理年薪风险防控考核权重5-15分（满分100分）。

第七章  附  则

第二十四条  本办法由物资集团负责解释。

第二十五条  本办法自下发之日起执行。

附件一：《社会贸易项目风险情况评价表》样表