陕煤物榆通发〔2020〕45号                签发人:王广荣

陕西煤业物资榆通有限责任公司

关于2020年专项工程项目验收申请的报告

陕西煤业化工物资集团有限公司：

根据物资集团《关于下达2020年专项资金计划的通知》（陕煤化物发[2020]119号）文件要求，我公司严格按照专项资金计划及工程项目技术要求，实施专项工程建设。目前，所列专项项目已经全部实施完毕，经我公司初步验收，总体评价为合格，认为已具备竣工验收条件，特申请物资集团竣工验收。具体汇报如下：

一、2020年“折旧资金”计划项目

（一）电脑购置项目，通过竞争性商务谈判,确定与神木市今胜昔科技有限公司签订合同，合同金额为7.5万元。

（二）复合打印机购置项目，通过京东慧采平台采购，合同金额为3.41万元。

（三）空调购置项目，通过京东慧采平台采购，合同金额为7.20万元。

（四）洗地车购置项目，通过商务谈判，确定与洁博士南京环保设备有限公司签订购买合同，合同金额为19.60万元。

（五）尼桑纳瓦拉皮卡车购置项目，与榆林东峻天祺汽车销售服务有限公司签订了合同，合同金额为21.58万元。

（六）叉车购置项目，通过商务谈判，确定与咸阳合力叉车有限公司榆林分公司签订购买合同，合同金额为53.11万元。

补充项目

（一）商务车购置项目，购买的一辆别克GL8商务车辆与陕西华兴时代汽车贸易有限公司签订了合同，合同金额为36.99万元。

（二）商务车购置项目，购买的两辆汉兰达商务车辆与陕西唐都逸铤汽车销售服务有限公司签订了合同，合同金额为67.22万元。

（三）商务车购置项目，购买的一辆本田雅阁轿车与陕西恒得利汽车销售服务签订了合同，合同金额为19.24万元。

二、2020年“自筹资金”计划项目

（一）物资总库档案室整体改造项目，通过竞争性商务谈判，确定与神木市鼎元建设工程有限公司签订施工合同，该工程于2020年9月15日开工，2020年10月31日竣工，合同金额为14.25万元。

（二）红柠铁路办公室改造项目，通过竞争性商务谈判方式，确定与神木市鼎元建设工程有限公司签订施工合同，该工程于2020年9月15日开工，2020年10月31日竣工，合同金额为7.20万元。

（三）沙梁供应站新建井口超市项目，通过竞争性商务谈判方式，确定与神木市鼎元建设工程有限公司签订施工合同，该工程于2020年9月15日开工，2020年10月31日竣工，合同金额为19.32万元。

补充项目

（一）张家峁供应站两化现场会整改项目，通过竞争性商务谈判方式，确定与西安大觉信息科技有限公司签订施工合同，该工程于2020年10月18日开工，2020年10月22日竣工，合同金额为15.41万元。

陕西煤业物资榆通有限责任公司

2020年11月14日

抄送：公司各领导，综合管理部。

陕西煤业物资榆通有限责任公司综合管理部2020年11月15日印发