陕煤化物黄发〔2020〕21号           签发人：冯建军

陕西煤业化工物资集团有限公司黄陵分公司

陕西煤业物资有限责任公司黄陵分公司

《工程项目建设管理办法》

第一章  总  则

第一条 为加强陕西煤业化工物资集团有限公司黄陵分公司、陕西煤业物资有限责任公司黄陵分公司（以下简称“分公司”）工程项目管理，保证工程质量和进度，正确核算和控制工程成本，防范工程建设安全及投资风险，维护分公司利益。根据国家相关法律法规、陕煤集团和物资集团工程建设相关规定，结合分公司实际，特制定本办法。

第二条 本办法适用于分公司负责建设的工程建设项目的管理。

第三条 本办法所称工程项目，是指预算费用在5万元以下的工程项目。5万元以上（含5万元）的工程项目按照物资集团《专项资金项目管理办法（2019修订）》执行。

第二章  职责

第四条 分公司物资管理部是工程项目的归口管理部门，财务资产部、党群部是工程项目资金使用的监管部门，综合管理部、仓储中心等部门共同参与管理。

第五条  职责

（一）物资管理部主要负责

1、组织相关部门对分公司工程项目立项进行会审；

2、检查、监督工程项目执行；

3、监督合同签订及履约的规范性；

4、组织工程项目竣工验收工作。

（二）财务资产部主要负责

1、工程项目资金的筹措和使用的监督、检查；

2、参与工程项目立项会审与项目竣工验收；

3、负责工程项目竣工结算工作。

（三）党群部主要负责

1、工程项目资金的使用监督；

2、参与工程项目立项会审和项目竣工验收。

（四）综合管理部主要负责

1、负责办公楼区域内工程项目的立项、施工合同的签订、施工过程管理（进度、质量、安全、环保）等具体实施工作；

2、指导、监督项目资料整理及归档；

3、参与工程项目立项会审和项目竣工验收。

（五）仓储中心主要负责

1、负责办公楼区域外的工程项目的立项、施工合同的签订、施工过程管理（进度、质量、安全、环保）等具体实施工作；

2、参与工程项目立项会审和项目竣工验收。

第三章  工程项目立项及预算管理

第六条 立项部门在对工程项目进行前期调研、核算、初步论证并经部门负责人及分管领导签字确认后报至物资管理部，由物资管理部组织相关部门进行会审并汇报公司研究决定。工程项目严格控制非生产性福利设施、办公场所改造等。

第七条 工程项目立项说明应包括项目名称、内容、实施必要性、初步设计方案及投资概（估）算等。

第八条 工程项目经公司批准下达后，各实施主体部门应严格按照工程项目内容实施，确保施工进度、质量及安全环保。实施过程中如需调整（或增加）工程项目内容，需经公司批复同意后，方可继续实施。

第九条 工程项目资金使用严禁超计划、超预算。

第四章  施工单位选择及合同管理

第十条 工程项目建设，应严格执行国家有关技术标准和规范，所采用的材料、设备、计量器等，应当符合国家规定的质量标准。工程项目应通过比价的方式确定施工单位，同等条件下优先选择陕煤内部施工单位。

第十一条 工程项目合同的签订严格执行公司《合同管理办法》，明确各自职责，确保工程项目施工安全环保。在合同未经审批前，不得未批先建。

第五章  工程施工管理

第十二条 为保证工程项目的顺利实施，负责项目实施部门应对工程项目的质量、进度、安全环保文明施工进行全过程监控，切实做到科学施工，落实责任，确保工程项目按期完工。

第十二条 工程项目开工前，负责项目实施部门应要求施工单位报送开工报告、施工进度等资料。要求施工单位严格按照国家规定及合同规定的质量和工期施工。

第十三条 负责项目实施部门必须与施工单位签署安全环保协议，明确各自职责。施工过程中要加强现场监督检查，确保工程项目施工安全环保。

第十四条 公司物资管理部定期对工程质量、进度、安全环保文明施工等管理检查监督。对检查发现的问题责令项目实施部门整改。

第六章  财务及资金管理

第十五条 工程项目的财务和资金管理由财务资产部负责，做好与工程项目建设有关的各项财务收支工作，合理控制工程成本。

第十六条 财务资产部在办理付款时，应审验是否符合合同约定的付款方式、收款单位收据、发票等票据。在查验无误后方可付款。应对发票的真实性、合法性和有效性进行审查，如发现虚假发票，应查明原因，及时报告公司处理。

第十七条 项目竣工验收时，应对工程遗留整改的问题进行鉴定。如仍存在缺陷，可从工程质保金内扣除或按合同约定处理。

第七章  工程竣工验收及档案管理

第十八条 工程项目完工后，实施部门应及时按规定整理、完善相关资料。所有资料备齐后，由公司物资管理部组织相关部门进行竣工验收，合格后出具《工程竣工验收报告》（见附表1）。

第十九条 对竣工验收时出现的工程遗留问题，由施工部门督促施工单位限期解决。整改完成后，由物资管理部重新组织验收。

第二十条 工程项目资料整编必须按照国家或陕西省发布的《建设工程文件归档规范》与项目建设档案管理相关要求，保证施工资料的真实完整、准确规范。

第二十一条 工程竣工验收后，由施工部门建立完整的工程项目档案，报送公司综合管理部统一归档。

第八章  责任与监督

第二十二条 对违反本办法，给公司造成不良影响、经济损失的相关责任人，视情节轻重和损失情况，按照公司规定给予相关责任人处分和经济处罚。涉嫌犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

第二十三条 党群部对依照本办法实施的工程项目，行使监督职责。

第九章  附  则

第二十四条 本办法解释及修订权归黄陵分公司物资管理部。

第二十五条 本办法从下发之日起执行。

附表：工程竣工验收报告

陕西煤业化工物资集团            陕西煤业物资

有限公司                  有限责任公司

2020年9月18日

陕西煤业化工物资集团有限公司黄陵分公司  2020年9月18日印发