陕西煤业化工物资集团有限公司黄陵分公司文件

陕煤化物黄发〔2020〕 18号

陕西煤业化工物资集团有限公司黄陵分公司

生产运输攻坚行动方案

为有效防范和杜绝生产运输事故，切实加强生产运输安全管理，依据2020年物资集团安全工作总体部署以及《生产运输攻坚行动方案》，结合公司生产运输工作实际，制定如下行动方案：

一、目标任务

通过开展为期六个月的生产运输攻坚行动，深入贯彻落实集团安全工作总体部署以及《生产运输攻坚行动方案》，深刻汲取事故教训，采取切实有效措施，彻底排查治理事故隐患，构建生产部门自查、自报、自改；管理部门专业监管，跟踪落实；分管领导督办，追究问责的生产运输领域隐患排查治理长效机制，着力解决生产运输领域突出问题，明晰安全责任，完善管理制度，加强生产运输设备管理，强化操作人员安全培训，全面提升生产运输安全管理水平，有效防范和杜绝一般运输安全事故，确保公司生产运输安全管理水平和运输装备能力显著提升。

二、组织机构

为扎实开展好生产运输攻坚行动，确保取得实效，公司成立生产运输攻坚工作领导小组：

组  长：冯建军  晁  昕

副组长：杨宏伟  段凑趣  邓  涛

成  员：物资管理部、综合管理部、仓储中心及公司安全环保工作组成员

领导小组下设办公室，办公室设在物资管理部，物资管理部部长兼任办公室主任，负责生产运输攻坚行动日常协调、检查及上报材料等工作。由公司安全环保管理委员会成员，组成攻坚行动督导组，负责对公司生产运输攻坚行动进行督查。

四、工作措施

本次生产运输攻坚行动自即日起至2020年11月30日，按照生产运输工作所属部门负责、边查边改、以查促改的原则，采取生产运输工作所属部门自查，物资管理部联合安全环保工作组检查，攻坚行动督导组督查相结合的形式进行。

（一）动员部署：2020年6月

公司生产运输工作各所属部门要结合生产运输工作实际，依据公司攻坚方案，明确各级运输工作责任，召开专题会议，部署生产运输攻坚行动。

（二）查漏补缺：2020年7月---2020年9月

1、公司对生产运输工作各所属部门攻坚行动进行全面督查、督导，推进方案落实。

2、各生产运输工作所属部门对照法规制度以及操作规程等，确保在2020年8月底之前修订完善运输管理各类制度。

3、各生产运输工作所属部门开展自查自纠，排查风险隐患，制定整改措施，确保在2020年9月15日前完成，并于每月10日前将隐患排查及整改措施上报物资管理部。

4、由仓储中心在2020年9月15日前完善运输管理装备、硬件。

（三）总结提升：2020年10月---11月

1、公司对攻坚行动“回头看”，专项检查在“查漏补缺”阶段各生产运输工作所属部门的问题整改情况。

2、各生产运输工作所属部门结合自身活动开展情况，对攻坚行动“回头看”，对问题查摆、隐患整改、装备提升、安全防护设施完善、制度修订、人员培训等工作进行全面回顾，总结攻坚行动得失，固化长效机制，形成攻坚行动报告，于2020年9月10日及2020年11月25日两个时间节点前报公司物资管理部。

五、检查内容

（一）健全完善管理体系

1、完善制度建设。公司生产运输设备、车辆是指公务用车、生产用车、物资装卸运相关设备。各生产运输工作所属部门要健全完善生产运输管理制度和设备检验检修制度，全面修订运输设备操作人员岗位操作规程和作业规程。

2.明确管理职责。各生产运输工作所属部门要明确生产运输管理人员和职责， 配齐相关管理人员，修订完善各级管理人员责任制，确保生产运输安全管理机构健全、职责明确、制度完善、运行规范、监督有效。

3.强化源头治理。各生产运输工作所属部门针对近年来全国及陕煤集团发生的生产运输事故，按照行业运输管理标准规范要求，认真分析本部门生产运输管理存在的问题和隐患，找出管理薄弱环节，从源头治理。

（二）加强从业人员管理

1.建立人员管理制度。各生产运输工作所属部门要建立完善生产运输从业人员安全管理制度和特殊作业人员管理档案，明确生产运输特殊作业岗位准入标准。

2.提高专业素质。各生产运输工作所属部门要以“安全法律法规、规范操作、岗位风险辨识、典型案例分析、应急处置与救援”为重点内容，强化对各类操作人员安全培训教育，增强法律意识、安全意识、守规意识，提高操作人员岗位风险辨识能力和风险防范能力，提高规范操作的自觉性。

3.严格持证上岗。生产运输从业人员必须经培训合格后方可上岗，各类车辆驾驶员、叉车司机、起重机械司机、油罐车司机等特种作业人员上岗前必须进行安全教育培训，经考试合格并取得监管部门颁发的资格证书，方可上岗，严禁无证操作。

4.强化教育培训。加强对从业人员的安全教育培训和警示教育，增强安全意识，提高操作技能，强化工作现场风险辨识能力和应急处置能力，严禁一切违章驾驶、违规操作行为。

（三）加强生产运输车辆、设备管理

1.严格准入标准。所有生产运输设备车辆等的性能、保护装置必须安全可靠，必须满足法律法规、行业标准的要求，生产运行中的车辆必须各类证照齐全，性能安全可靠。严禁使用国家明令禁止使用或者淘汰的设备、装置、车辆。

2.集中统一管理。各生产运输工作所属部门要将所有车辆按照公务用车和生产用车分类统一管理，建立台账。台账内容应包括证书、性能、参数、检维修记录、包机（车）人等信息，归档整理并定期更新。

3.规范运输车辆管理。所有车辆均应配备消防防护用品、应急处置用品等，严禁车辆带病运转。其中，公务用车要建立车辆运行管理制度，严格出车记录；生产用车要严格执行“一班三检”制度，根据车辆性质，划定车辆运行参数（路线、速度、区域）。其中，厂区内运行车辆严禁外出进行作业；起重机等特种车辆要严格按照规定时间、路线运行。

4.加强特殊运输管理。运输车辆、工程车辆装运物料时，不得超过车辆额定载重量，不得超高、超宽、超长。使用特殊车辆运输危险货物、三超大件要编制安全措施。

5.加强检维修管理。所有生产运输设备、装置、车辆必须定期检测维修，并做好相关记录。需要委托第三方机构检测的必须交资质合格的单位进行检测，并出具检测报告。严禁运输设备、车辆带病运转。

（四）完善生产区域交通安全设施、标志

1.完善标识标志。仓储中心负责在公司厂区内醒目位置、货架岔口、弯道、停车区等设置明显的行车指示和安全限速标志。

2.规范人车分流。仓储中心负责在公司厂区内规划“人行道”“车行路”，严禁混合通行。“人车分流”界限用醒目、反光材质标记。

（五）加快生产运输设备升级改造

1.加快升级改造。各生产运输工作所属部门对不符合最新安全技术要求的运输设备、车辆要进行更新。对于超年限、超里程、长期进行大修且故障频出的设备、车辆要及时进行更新。

（六）开展生产运输安全隐患排查治理

1.全面排查整改。攻坚行动期间，公司将每月组织一次生产运输专项检查，对检查发现的问题以不低于国家相关设备、车辆运行标准为整改目标，制定整改方案，分类施策，落实标准、方案、措施，明确阶段目标、责任人和整改时限，持续整改销号。

2.开展现场吊装作业专项检查。在攻坚行动期间，公司将定期或不定期重点开展现场吊装作业专项检查，从制度、车辆管理、操作规程、现场作业布置、事故应急救援预案、救援流程等各个环节，按照作业前、作业中、作业后的顺序，逐条、逐项进行检查，对于违反规章制度及作业规程的部门负责人及人员进行处罚。

3.形成长效机制。持续开展生产运输安全检查，从现场、 制度、体系和信息化建设等方面持续提升生产运输管理水平，形成长效机制。

六、工作责任

综合管理部负责对公务用车相关管理制度进行修订完善，完善运输管理装备、硬件，并开展自查自纠，排查风险隐患，制定整改措施，工作总结等相关工作；仓储中心负责对生产用车、物资装卸运相关设备的管理制度进行修订完善，完善库区标识标志，规范库区人车分流，完善运输管理装备、硬件，并开展自查自纠，排查风险隐患，制定整改措施，工作总结等相关工作；物资管理部联合安全环保工作组负责对生产运输攻坚行动相关工作进行检查；物资管理部负责生产运输攻坚行动日常协调、相关数据汇总、信息报送等工作；攻坚行动督导组负责对公司生产运输攻坚行动进行督查。

七、工作要求

（一）高度重视，加强领导。此次攻坚行动是集团针对安全管理薄弱环节开展的一次专项行动，是公司为进一步提升生产运输安全管理开展的一次专项活动，时间短、任务重、要求高，各部门要高度重视，由分管领导牵头负责，主管部门贯彻落实，其他部门全力配合，高质量完成本次攻坚行动各项目标任务，将生产运输管理打造成安全管理的亮点标杆。

（二）细化方案，落实责任。各部门按照攻坚行动方案要求， 结合行业特点和运输管理存在问题，确定方向、细化内容、落实责任。明确目标任务、时间节点、责任清单和奖罚措施，将责任落实到人头上。

（三）深入排查，狠抓整改。各部门按照攻坚方案的要求，从重点工作内容入手，全面排查隐患。坚持边查边改、立查立改， 实施闭环管理、对账销号。严格整改要求，防止虎头蛇尾、久拖不改，防止搞纸上整改、虚假整改。

（四）跟踪督查，追究责任。行动开展期间，公司将采取联合检查与督查、暗查相结合的方式，定期、不定期对生产运输攻坚行动相关工作进行督查，对工作开展不力、未按时限要求开展工作的部门，将进行通报批评；对工作开展积极、创新工作方式的部门，进行通报表扬；对因工作开展认识不到位、排查走过场、整治不彻底而发生事故的，在严肃处理直接责任人的同时，追究相关部门和分管领导的责任。

陕西煤业化工物资集团有限公司黄陵分公司

2020年6月29日

陕煤化物资集团有限公司黄陵分公司    2020年6月29日印发