陕西煤业化工物资集团有限公司

业务简报

第 2期

陕煤物资集团                 2024 年3月5日

2月份业务简报

黄陵矿业：

一、采供业务

（一）2月份业务完成情况

（1）计划完成情况：本月提报计划2081条，执行计划2081条，计划执行率100%，执行金额9181.52万元。

（2）销售收入情况：本月销售收入9012.88万元。

（3）挂账情况：本月挂账10175.61万元。

（4）回款情况：本月回款24137.12万元。

（二）年度累计业务完成情况

（1）计划完成情况：累计提报计划3179条，累计执行计划3179条，计划执行率100%，执行金额14455.11元。计划到货3179项，实际到货2132项，到货率67.07%。

（2）销售收入情况：累计销售收入15678.64万元。

（3）挂账情况：累计挂账18760.41万元。

（4）回款情况：累计回款80344.59万元，截止2月底，黄陵矿业账期内欠款36371.24万元，超出账期欠款32795.77万元，合计欠款69167.01万元。

二、其他业务

（1）（招标）

| 序号 | 服务单位 | 当月实际招标数量 | 代理金额 （万元） | 未完成原因 | 处理 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

（2）（造价）

| 序号 | 服务单位 | 项目名称 | 项目计划完成时间 | 当月完成进度或存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

（3）（安全评价）

| 序号 | 服务单位 | 项目名称 | 项目计划完成时间 | 当月完成进度或存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、重点工作完成情况

1、全面贯彻执行一级集采及二级集采相关规定。

2、持续加大市场调研和商务谈判力度，进一步推进降本增效工作落实。

3、配合一号煤矿做好814工作面大修物资保障工作。

4、配合二号煤矿做好305工作面大修物资到货工作。

5、按计划做好双龙煤业薄煤层综采设备招标工作。

6、五期电厂2×1000机组技术协议、合同顺利签订。

7、持续关注安塞新能源、五期电厂等重点项目进度，积极配合做好物资保障工作。

8、着力打造精品示范供应站，充分发挥供应站前沿作用，全面强化服务能力。

四、存在问题、解决措施及意见建议

存在问题：截止2月底黄陵发电公司欠款余额3.79亿元（其中逾期欠款2.21亿元），煤矸石发电公司欠款余额0.82亿元（其中逾期欠款0.72亿元）。以上客户逾期欠款共计2.93亿元。

解决措施：加大与相关使用单位走访沟通力度，积极协商付款事宜，推进货款回收工作开展。

主送：集团公司领导，黄陵矿业公司领导；

抄送：集团公司相关部门，黄陵矿业公司业务相关部门。

陕西煤业化工物资集团有限公司         2024年3月5日印发