陕西煤业化工物资集团有限公司

业务简报

第 4期

陕煤物资集团                 2024 年5月10日

4月份业务简报

黄陵矿业：

一、采供业务

（一）4月份业务完成情况

（1）计划完成情况：本月提报计划3426条，执行计划3426条，计划执行率100%，执行金额15264.73万元。

（2）销售收入情况：本月销售收入13771.04万元。

（3）挂账情况：本月挂账16317.26万元。

（4）回款情况：本月回款24882.55万元。

（二）年度累计业务完成情况

（1）计划完成情况：累计提报计划8775条，累计执行计划8775条，计划执行率100%，执行金额44772.2元。计划到货8775项，实际到货6297项，到货率71.76%。

（2）销售收入情况：累计销售收入53943.46万元。

（3）挂账情况：累计挂账63442.73万元。

（4）回款情况：累计回款124323.36万元，截止4月底，黄陵矿业账期内欠款29458.86万元，超出账期欠款40411.69万元，合计欠款69870.55万元。

二、其他业务

（1）（招标）

| 序号 | 服务单位 | 当月实际招标数量 | 代理金额 （万元） | 未完成原因 | 处理 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

（2）（造价）

| 序号 | 服务单位 | 项目名称 | 项目计划完成时间 | 当月完成进度或存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

（3）（安全评价）

| 序号 | 服务单位 | 项目名称 | 项目计划完成时间 | 当月完成进度或存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、重点工作完成情况

1、全面贯彻执行一级集采及二级集采相关规定。

2、已商谈瓦斯管路及尿素，瓦斯管路较市场价平均降幅3.6%，尿素降幅11.95%。后续将持续加大大宗材料、一通三防、信息化、车辆、洗煤厂等领域商务谈判力度，进一步推进降本增效工作落实。

3、配合一号煤矿做好1010设备大修前置服务工作，积极跟进做好628工作面煤机配件到货催交工作。

4、配合二号煤矿做好213设备大修前置服务、305工作面大修物资到货工作。

5、已签订二号煤矿307工作面三机合同，后续紧盯生产进度，落实到货工作。

6、持续关注安塞新能源、五期电厂等重点项目进度，积极配合做好物资保障工作。

7、着力打造精品示范供应站，充分发挥供应站前沿作用，全面强化服务能力。

四、存在问题、解决措施及意见建议

存在问题：截止4月底黄陵发电公司欠款余额3.69亿元（其中逾期欠款0.86亿元），煤矸石发电公司欠款余额0.9亿元（其中逾期欠款0.86亿元）。以上客户逾期欠款共计1.72亿元。

解决措施：加大与相关使用单位走访沟通力度，积极协商付款事宜，推进货款回收工作开展。

主送：集团公司领导，黄陵矿业公司领导；

抄送：集团公司相关部门，黄陵矿业公司业务相关部门。

陕西煤业化工物资集团有限公司         2024年5月10日印发