陕西煤业化工物资集团有限公司

业务简报

第 9期

陕煤物资集团                 2024 年10月10日

9月份业务简报

黄陵矿业：

一、采供业务

（一）9月份业务完成情况

（1）计划完成情况：本月提报计划1720条，执行计划1720条，计划执行率100%，执行金额13861.41万元。

（2）销售收入情况：本月销售收入17238.07万元。

（3）挂账情况：本月挂账20084.73万元。

（4）回款情况：本月回款17674.50万元。

（二）年度累计业务完成情况

（1）计划完成情况：累计提报计划18595条，累计执行计划18595条，计划执行率100%，执行金额145071.2万元。计划到货18595项，实际到货15703项，到货率84.45%。

（2）销售收入情况：累计销售收入144032.10万元。

（3）挂账情况：累计挂账168490.28万元。

（4）回款情况：累计回款205619万元，截止9月底，黄陵矿业账期内欠款51142.4万元，超出账期欠款42480.06万元，合计欠款93622.46万元。

二、其他业务

（1）（招标）

| 序号 | 服务单位 | 当月实际招标数量 | 代理金额 （万元） | 未完成原因 | 处理 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

（2）（造价）

| 序号 | 服务单位 | 项目名称 | 项目计划完成时间 | 当月完成进度或存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

（3）（安全评价）

| 序号 | 服务单位 | 项目名称 | 项目计划完成时间 | 当月完成进度或存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、重点工作完成情况

1、全面贯彻执行一级集采及二级集采相关规定。

2、配合一号煤矿做好1010设备大修物资结算工作、632工作面初采初放工作。

3、配合二号煤矿做好217工作面安装物资保障工作，办理213工作面大修物资结算工作。

4、双龙煤业极薄煤层560采煤机安装完毕已投入使用。

5、按照三大主机合同要求已完成投料款支付，黄陵矿业沮源发电有限公司一辅设备及二辅设备合同签订工作已基本完成。

6、持续关注安塞新能源项目招标物资到货情况、黄陵矿业沮源发电有限公司等重点项目进度，积极配合做好物资保障工作。

7、整理2025年-2026年二级集采招商招价目录。

8、着力打造示范供应站，充分发挥供应站前沿作用，全面强化服务能力。

四、存在问题、解决措施及意见建议

存在问题：截止9月底黄陵发电公司欠款余额3.28亿元（其中逾期欠款1.43亿元），煤矸石发电公司欠款余额0.91亿元（其中逾期欠款0.66亿元）。以上客户逾期欠款共计2.09亿元。

解决措施：加大与相关使用单位走访沟通力度，积极协商付款事宜，推进货款回收工作开展。

主送：集团公司领导，黄陵矿业公司领导；

抄送：集团公司相关部门，黄陵矿业公司业务相关部门。

陕西煤业化工物资集团有限公司         2024年10月10日印发